GUIA DE CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO DO DATASUS/MS

Versão 1.4

Histórico de Revisão

| Data | Versão | Descrição |
| --- | --- | --- |
| FEV/2018 | 1.0 | - Elaboração do manual. - Ajustes ortográficos. - Revisão textual e geral. |
| MAI/2019 | 1.1 | - Atualização dos seguintes tópicos: - 5.6 Fronteira da Aplicação - 5.7 Medir Funções de Dados - 6.3.3.6 Apuração Especial - 6.3.3.8 Diretrizes Específicas e Tabela de Itens Não Mensuráveis (Layout de Telas, Arquivos e Relatórios) - Inclusão dos seguintes tópicos: 6.3.3.7 Dados de Código |
| JUN/2019 | 1.2 | - Atualização do seguinte tópico: - Diretrizes Específicas e Tabela de Itens Não Mensuráveis (Layout de Telas, Arquivos e Relatórios) - Inclusão dos seguintes tópicos: 6.3.3.8 Múltiplas Mídias - Diretrizes Específicas e Tabela de Itens Não Mensuráveis (Múltiplas Mídias) |
| AGO/2019 | 1.3 | - Inclusão do seguinte tópico: - Contagem De Pontos De Função No Desenvolvimento De Software Com Métodos Ágeis - Exclusão do seguinte tópico: 8. Aprovação |
| OUT/2020 | 1.4 | - 6.3.4 Tipos de manutenção e deflatores |

Sumário

1	Introdução	5

2	Objetivos	5

3	Premissas	6

4	Ordem de Serviço	6

5	Processo de contagem	6

5.1	Reunir a documentação disponível	6

5.1.1	Contagem Estimada	7

5.1.2	Contagem Detalhada	7

5.2	Determinar o escopo e a fronteira da contagem, identificando os requisitos funcionais do usuário.	7

5.3	Identificar o propósito da contagem	7

5.4	Determinar o tipo de contagem	8

5.4.1	Projeto de Desenvolvimento	8

5.4.2	Projeto de Melhoria (Enhancement)	8

5.4.3	Aplicação	8

5.5	Escopo da Contagem	8

5.6	Fronteira da Aplicação	8

5.7	Medir funções de dados	9

5.7.1	Arquivo Lógico Interno - ALI	10

5.7.2	Arquivo de Interface Externa - AIE	10

5.7.3	Registro Lógico Referenciado – (RLR ou TR )	10

5.8	Medir funções de transação	10

5.8.1	Entradas Externas (EE)	10

5.8.2	Saídas Externas (SE)	11

5.8.3	Consultas Externas (CE)	11

5.9	Calcular tamanho funcional	11

5.10	Documentar e reportar	11

6	Diretrizes Específicas do ms referente a apf	11

6.1	Fator de Ajuste	11

6.2	Padronização das Planilhas de contagem	11

6.2.1	Nomenclatura	12

6.2.2	Atualização das baselines dos projetos	12

6.3	Padronização das contagens	13

6.3.1	Nomenclatura de funções do tipo dado	13

6.3.2	Nomenclatura de funções do tipo transação	13

6.3.3	Padrões Gerais no contexto do MS	13

6.3.3.1	Agrupamentos Lógicos do DBGeral	14

6.3.3.2	Tabela de LOG	14

6.3.3.3	Tabela de VIEW	14

6.3.3.4	Tabela de Histórico	14

6.3.3.5	Programas Batch	14

6.3.3.6	Apuração especial	15

6.3.3.7	Dados de Código	15

6.3.3.8	Múltiplas Mídias	16

6.3.3.9	Data Warehouse - DW	16

6.3.3.10  Diretrizes Específicas e Tabela de Itens Não Mensuráveis	16

6.3.4        Tipos de manutenção e deflatores...................................................................................................16

6.4	CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM MÉTODOS ÁGEIS	19

6.5	Política de Auditoria	20

6.6	Divergências	20

6.7	Processo de Revisão do Guia de Contagem	20

6.7.1	Revisão para Correção de Inconsistências e Situações não Previstas	20

6.7.2	Revisão para Adoção de Novas Versões do CPM [2] e do SISP [10]	20

7	Referências Bibliográficas	21

8	Anexos	22

8.1	Participantes da reunião de finalização do mapeamento do dbgeral	22

8.2	Nota Técnica nº 002/2014 – CGAM/DATASUS/SGEP/MS	22

# Introdução

O Tribunal de Contas da União (TCU) se pronunciou apontando o Ponto de Função (PF) como sendo a unidade mais adequada para determinar o tamanho de qualquer sistema de informação. O Ministério da Saúde - MS alinhado com a IN04 [7], que instrui que a contratação de serviços de Tecnologia da Informação – TI pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional seja feita usando métricas, indicadores e valores, também adota a técnica de Análise de Pontos de Função (APF) como unidade de medida para apoiar o acompanhamento e controle do processo de desenvolvimento e manutenção de software.

A APF, técnica normatizada, defendida e divulgada pelo International Funcion Point Users Group – IFPUG visa medir o tamanho de um software em termos significativos para os seus usuários, com base na visão de negócio. O ponto de função – PF é a unidade utilizada para tal fim e busca em um número ponderar os requisitos funcionais de armazenamento e processamento de uma aplicação. As regras, procedimentos e práticas de contagem estão definidos no Manual de Práticas de Contagem – Counting Practices Manual – CPM [2].

O método de APF do IFPUG é um padrão ISO e está em conformidade com a ISO/IEC 20926:2009. O propósito é medir o tamanho funcional e não o tamanho técnico. O tamanho técnico, ou seja, não funcional deve ser tratado separadamente.

É importante ressaltar que a técnica de APF foi concebida como uma medida de tamanho funcional para projetos de desenvolvimento e de manutenção evolutiva ou melhoria (enhancement) de software. No entanto, os projetos de software não estão limitados a isso. Assim, torna-se essencial a definição de métodos para o dimensionamento de tamanho de projetos de manutenção (maintenance) baseados em Pontos de Função para que estes possam ser avaliados e gerenciados com base em uma métrica, conforme a instrução normativa supracitada.

Para melhor aproveitamento da técnica, é importante uma interpretação por parte da organização para utilização do CPM [2]. Logo, esse guia serve como orientação adicional que possibilita uma menor curva de aprendizado de novos profissionais de contagem, aumento da consistência entre as contagens realizadas por diferentes profissionais, maior convergência entre as contagens, melhor comunicação entre a organização e empresas contratadas e esclarecimento de pontos omissos do CPM [2].

# Objetivos

O propósito é apresentar um guia de contagem de Pontos de Função aderente ao CPM [2], ao Roteiro de Métricas do SISP [10] e a realidade do órgão, além de definir uma sistemática para dimensionar o tamanho dos projetos de manutenção e apresentar alguns pontos que podem gerar divergências de entendimento na aplicação da técnica.

E ainda facilitar a gestão dos contratos que envolvam serviços de desenvolvimento e manutenção de softwares auxiliando os gestores na tomada de decisões relacionadas ao desenvolvimento das aplicações.

A forma de definição de prazos não será apresentada neste guia e deve seguir as regras definidas nos contratos entre o MS e as empresas contratadas.

# Premissas

A concepção deste guia utiliza as seguintes premissas:

- Fundamentado nos conceitos, regras e definições apresentadas no CPM [2], versão 4.3.1 mantido pelo IFPUG;

- Não se sobrepõe as condições pré-fixadas nos contratos entre o MS e as empresas contratadas para o desenvolvimento e/ou manutenção de software;

- Alinhado com as Metodologias definidas e utilizadas no órgão.

# Ordem de Serviço

A forma de encaminhamento, controle, recebimento e aceitação dos serviços não serão apresentadas neste guia e devem seguir as regras definidas no contrato entre o MS e as contratadas.

As demais situações que não estejam previstas neste guia deverão seguir as regras definidas no CPM [2] e no Roteiro de Métricas do SISP [10].

# Processo de contagem

Esta seção tem como propósito apresentar o entendimento do CPM [2] para aplicação no MS.

## Reunir a documentação disponível

Conforme o CPM [2], “a documentação de suporte a uma contagem de pontos de função deve descrever a funcionalidade entregue pelo software ou a funcionalidade impactada pelo projeto de software medido”.

Assim, a equipe gestora do órgão e do sistema, juntamente com a equipe da FSW deve fornecer documentação suficiente para conduzir a contagem de pontos de função, ou acesso a especialistas capazes de fornecer informações adicionais para suprir quaisquer falhas na documentação.

### Contagem Estimada

Uma contagem estimada [12] pode ser utilizada quando há pouco detalhamento dos requisitos funcionais da aplicação a ser desenvolvida, pouca documentação ou pouco tempo para a realização de uma contagem detalhada de pontos de função. É importante que algum documento apresente de forma clara as funcionalidades e o escopo desta.

A contagem estimada visa fornecer um quantitativo de pontos de função que possa nortear ações futuras com uma margem de erro aceitável e de forma rápida.

Na contagem estimada é feita apenas a identificação das funções e determinada uma complexidade padrão, sendo: complexidade “baixa” para as funções do tipo dados e “média” para as funções do tipo transação. Os valores de contribuição de pontos de função seguem as respectivas tabelas do CPM [2].

Em alguns casos, as contagens estimadas podem utilizar valores diferentes do padrão, como:

- Utilizar a base histórica do projeto, para as funcionalidades já mensuradas anteriormente, por meio da Baseline (APF).

- Em casos excepcionais, conforme característica da demanda e após acordo e definição entre o MS e a Fábrica de Software (FSW).

A documentação necessária para a realização da contagem estimada está descrita na Metodologia de Desenvolvimento de Software - MDS.

### Contagem Detalhada

Uma contagem detalhada [12] segue as regras definidas no CPM [2]. Este tipo de contagem requer um maior detalhamento nos requisitos de forma a refletir o real tamanho do projeto.

A contagem detalhada visa fornecer um quantitativo de pontos de função por meio da identificação das funcionalidades (processos elementares), identificação dos tipos de funcionalidades, complexidade de cada função e cálculo da quantidade de pontos de função não ajustados. A documentação necessária está descrita na MDS.

## Determinar o escopo e a fronteira da contagem, identificando os requisitos funcionais do usuário.

Uma contagem de Pontos de Função se inicia pela definição do propósito da contagem e pelo tipo de contagem. Em seguida, deve-se identificar o escopo e a fronteira da contagem descrita nas subseções seguinte.

## Identificar o propósito da contagem

O propósito de uma contagem de Pontos de Função é fornecer uma resposta a um problema de negócio. É o “por que” haverá a contagem de pontos de função.

O propósito da contagem determina o escopo da contagem.

## Determinar o tipo de contagem

O CPM [2] define três tipos de contagem de Ponto de Função, a saber:

### Projeto de Desenvolvimento

É um projeto para desenvolver e fornecer a primeira versão de um software [2]. O tamanho funcional do projeto de desenvolvimento é uma medida de funcionalidade oferecida aos usuários com a primeira instalação do software, conforme método de Medição do Tamanho Funcional (FSM) do IFPUG.

### Projeto de Melhoria (Enhancement)

É um projeto para desenvolver e entregar manutenção adaptativa [2]. O tamanho funcional do projeto de melhoria é uma medida das funcionalidades adicionadas, alteradas e excluídas na conclusão de um projeto de melhoria, em conformidade com as instruções do CPM [2].

### Aplicação

Uma aplicação é uma coleção coesa de procedimentos automatizados e dados apoiando um objetivo de negócio; isto consiste em um ou mais componentes, módulos, ou subsistemas [2].

Um tamanho funcional de uma aplicação é uma medida de funcionalidade que uma aplicação oferece ao usuário, determinado pela contagem de pontos de função por meio do método de (FSM) do IFPUG.

## Escopo da Contagem

No escopo, são definidas quais as funcionalidades contempladas na contagem de pontos de função. O escopo é determinado pelo propósito da contagem. Identifica o (sub)conjunto do software que será dimensionado. Um escopo de contagem pode conter mais de uma aplicação. No entanto, a contagem de Pontos de Função será realizada separadamente considerando cada fronteira de aplicação.

## Fronteira da Aplicação

A fronteira da aplicação indica o limite lógico entre o sistema que está sendo medido e o usuário. É uma interface conceitual entre a aplicação (interno) e o mundo do usuário (externo). Depende da visão do usuário da aplicação. Uma visão de usuário representa uma descrição formal das necessidades de negócio na linguagem do usuário, ou seja, é uma descrição das funções de negócio, independente de considerações técnicas ou de implementação.

Há algumas dicas que podem ajudar na identificação da fronteira:

• Obter uma documentação do fluxo de dados no sistema e traçar uma linha em voltapara destacar quais partes são internas e externas à aplicação;

• Verificar como os grupos de dados são mantidos;

• Identificar áreas funcionais pela atribuição de propriedade de certos objetos de análise, como entidades e processos;

• Identificar os critérios utilizados em outras perspectivas como esforço, custo, duração, defeitos. As fronteiras para a APF e estas outras perspectivas devem ser as mesmas;

• Verificar como a aplicação é gerenciada; se é totalidade por uma equipe única ou equipes distintas;

• Verificar se o software possui ordens de serviços específicas e independentes;

• Se há usuários distintos especificando requisitos para cada parte do software.

• Aplicação com número excessivo de AIEs de outro sistema. Isto indica alto grau de acoplamento com o outro sistema, indicando que provavelmente a “aplicação” é apenas um módulo do outro sistema.

• Manutenções conjuntas: quando um sistema sempre sofre manutenção junto com outro, é também uma indicação de que ele não tem “força” para ser uma aplicação independente.

## Medir funções de dados

As funções de dados representam a funcionalidade oferecida ao usuário para satisfazer requisitos de armazenamento de dados internos e externos. Uma função de dado pode ser um arquivo lógico interno ou um arquivo de interface externo.

O termo arquivo aqui não significa arquivo físico ou tabela. Nesse caso, arquivo se refere a um grupo de dados logicamente relacionados e não à implementação física destes grupos de dados.

O CPM [2] define três categorias de entidades de dados e a forma como são considerados na Contagem de Ponto de Função de uma aplicação.

- Dados do Negócio: Esses dados representam a informação central trazida do modelo conceitual da aplicação. Representam as entidades de negócio da aplicação, ainda que não se tenha necessariamente uma relação um para um entre os grupos desses dados (Arquivos Lógicos) e as entidades de negócio. As áreas funcionais da aplicação armazenam e recuperam essas informações em atendimento a requisitos de usuário e, por atenderem a requisitos funcionais, devem ser contados como funções de dados.

- Dados de Referência : Esse tipo de dado está ligado ao processamento de regras de negócio. Armazenam grande parte das regras de negócio relacionadas às funções de negócio e servem para “suportar” as atividades principais do usuário no sistema. Esses dados normalmente são mantidos por usuários de negócio. Sua alteração está ligada diretamente à alteração nas regras de negócio da aplicação e, por darem suporte a regras de negócios, são também contados como funções de dados. Exemplo: Tabela de alíquota de imposto de renda para sistema de folha de pagamento.

- Dados de Código: Também conhecidos como dados de lista ou dados de tradução, servem para converter informações de sistema não familiares ao usuário em algo reconhecido, tais como a substituição de um código (identificação de um registro numa base de dados) por seu título ou nome. É utilizado também para restringir valores válidos para um determinado campo de uma funcionalidade. Como atende a requisitos técnicos, esse tipo de dado não é contado como função de dado e as transações que os consultam ou atualizam também não são contadas como funções transacionais.

Os dois primeiros atendem a requisitos funcionais de usuário e o terceiro a requisitos técnicos.

### Arquivo Lógico Interno - ALI

Um arquivo lógico interno (ALI) é um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, reconhecido pelo usuário, mantido dentro da fronteira da aplicação sendo medida. A intenção primária de um ALI é armazenar dados mantidos através de um ou mais processos elementares da aplicação que está sendo medida. CPM [2]

### Arquivo de Interface Externa - AIE

Um arquivo de interface externa (AIE) é um grupo de dados logicamente relacionados ou informações de controle, reconhecido pelo usuário, referenciado pela aplicação sendo contada, mas mantido dentro da fronteira de outra aplicação. A intenção primária de um AIE é armazenar dados referenciados através de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação que está sendo medida. Isto significa que um AIE contado para uma aplicação deve estar em um ALI em outra aplicação. CPM [2]

### Registro Lógico Referenciado – (RLR ou TR )

Um tipo de registro lógico referenciado é um subgrupo de dados reconhecido pelo usuário dentro de uma função de dados (ALI ou AIE). Para a contagem dos RLRs de uma função de dados, devem ser aplicadas as regras estabelecidas no CPM [2].

## Medir funções de transação

Um processo elementar é a menor unidade de atividade identificada pelo usuário. O processo elementar deve ser autocontido e deixar a aplicação em um estado consistente. Os processos elementares são representados pelas Funções de Transação e classificados em: Entrada Externa, Consulta Externa e Saída Externa [2].

### Entradas Externas (EE)

Uma Entrada Externa é um processo elementar que processa dados ou informações de controles vindos de fora da fronteira da aplicação. A sua principal intenção é manter um Arquivo Lógico Interno (ALI) e/ou alterar o comportamento do sistema [2].

### Saídas Externas (SE)

A Saída Externa (SE) é um processo elementar que envia dados para fora da fronteira da aplicação e sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio de lógica de processamento adicional à recuperação de dados ou informações de controle. Sua lógica de processamento deve conter no mínimo uma fórmula matemática ou cálculo ou ainda criar dado derivado. Esse processo pode manter um ou vários arquivos lógicos ou alterar o comportamento do sistema [2].

### Consultas Externas (CE)

A Consulta Externa (CE) é um processo elementar que envia dados para fora da fronteira da aplicação e sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio da recuperação de dados ou informações de controle. Sua lógica de processamento não envolve fórmula matemática, nem cálculo, não cria dado derivado, nenhum arquivo lógico é mantido durante o processo e o comportamento do sistema também não é alterado [2].

## Calcular tamanho funcional

O cálculo do tamanho funcional depende diretamente do propósito e escopo da contagem e do tipo de contagem realizado e a forma adequada de mensurar cada tipo de projeto se encontra descrita no CPM [2].

O SISP, em seu roteiro de métricas de software [10], recomenda a criação de um projeto específico para o desenvolvimento de funções de conversão de dados. O MS adotará esta prática.

O IFPUG reconhece, como sendo passíveis de medição, apenas as manutenções adaptativas. Entretanto, existem outros tipos de manutenção de software que geram esforço e custo e que estão previstas no Roteiro do SISP[10].

## Documentar e reportar

A documentação da contagem será realizada em planilha eletrônica adequada para a realidade do MS, contendo todas as informações necessárias conforme o CPM [2].

Tanto o modelo da planilha quanto as planilhas com as contagens estimadas e detalhas serão mantidas no repositório do órgão. As alterações e versionamentos do modelo da planilha serão realizadas somente pelo Setor de Métricas do DATASUS,

# Diretrizes Específicas do ms referente a apf

## Fator de Ajuste

O MS adotará o Fator de Ajuste com valor 1,0 ou conforme definido em Edital de contratação.

## Padronização das Planilhas de contagem

As planilhas de contagens e baseline dos projetos ficarão disponíveis no repositório de artefatos do órgão (SNV), no endereço http://svn.saude.gov.br/svn/.

Como padrão, as planilhas devem ser armazenadas a cada contagem (demanda), dentro da pasta de cada projeto, e conforme organização dos documentos, seguindo a estrutura http://svn.saude.gov.br/svn/“nomedoprojeto”/Branches/Documentacao/Metricas/.

Os modelos das planilhas de contagem e baseline serão disponibilizados pelo DATASUS/MS, porém os ajustes desses modelos ficarão a cargo da Fábrica de Métricas (FME) contratada, conforme necessidade de atualização solicitada pelo órgão.

### Nomenclatura

As planilhas de contagem de pontos de função deverão ser armazenadas no repositório SVN.

A nomenclatura dos arquivos seguirão o seguinte padrão:

- “SiglaSistema_<PR><Nºpregão-AnoPregrão>_<SigladoSist.GestãodeDemandas><NumeroDemanda>_<MetodoContagem>”. 
Exemplos:

  - EORG2_PR07-2018_RD14637_DE

  - FNS-INDICACAO-EMENDA_PR07-2018_RD8500_ES.xlsx

  - FARMACIA-POPULAR-GESTAO_PR07-2018_RD30034_DE.xlsx

  - HORUS-BASICO_PR07-2018_RD1356_ES.xlsx

Onde:

SiglaSistema é a sigla da aplicação visualizada na demanda no Sistema de Gestão, mas deve ser igual a definição no SVN. Quando houver módulos, verificar as outras planilhas salvas e manter o padrão, como exemplo, o HORUS.

PR é a abreviação de pregão

Nºpregão é o número do pregão

AnoPregão é o ano do pregão

SigladoSist.GestãodeDemandas é abreviação do nome do Sistema de Gestão de Demandas.

NumeroDemanda: número da Ordem de Serviço (OS) gerada pelo Sistema de Gestão de Demandas.

MétodoContagem é o método de contagem utilizado

- ES – Estimada

- DE – Detalhada

### Atualização das baselines dos projetos

A atualização das planilhas de baselines deve ocorrer a cada contagem, mantendo tipos de dados (TD) e arquivos referenciados (AR) sempre atuais. Essa atualização deve ocorrer conforme processo de trabalho do órgão, ou seja, se existir uma ferramenta para manter as contagens, a atualização será automática. Caso não exista, essa deve ocorrer de forma manual.

Para atualização de forma manual, é necessário, abrir a planilha de baseline do projeto a ser mensurado e realizar a contagem na mesma, em seguida, copiar os PE’s impactados para uma planilha de contagem em branco e salvá-la conforme padronização das planilhas.

## Padronização das contagens

A padronização no registro das funcionalidades visa facilitar a identificação de funcionalidades duplicadas e minimizar eventuais divergências entre, MS, Fábrica de Software (FSW), Fábrica de Métricas (FME) e demais interessados no processo de mensuração.

### Nomenclatura de funções do tipo dado

As funções do tipo dado devem ser identificadas de forma que o grupo de dados seja facilmente reconhecido.

Deverá ser utilizado o nome mais significativo para o grupo de dados e em letras maiúsculas. Preferencialmente o nome da tabela principal do agrupamento.

Exemplo: Para o grupo lógico que armazena as informações a respeito dos clientes, deverá ser descrito na planilha o arquivo lógico CLIENTE.

### Nomenclatura de funções do tipo transação

As funções do tipo transações devem ser identificadas iniciando por verbo no infinitivo que descreva a ação em questão, seguido do nome da funcionalidade ou grupo lógico, é imprescindível utilizar o nome citado na tela (fluxo) da funcionalidade. Utilizar verbos que estejam relacionados ao negócio do sistema.

Exemplo: Para as funcionalidades que mantém as informações a respeito dos clientes, deverão ser descritas na planilha como Incluir clientes, Alterar Clientes.

Para as funcionalidades de consulta implícita, descrever a ação da consulta seguido de “(consulta implícita)”. Exemplo: Alterar clientes (consulta implícita).

As caixas de combinações devem ser identificadas com o nome descrito na tela e respectiva ação, seguida de “(combo box)”. Exemplo: Listar Clientes (combo box)

### Padrões Gerais no contexto do MS

Esta seção visa apresentar orientações e procedimentos a serem aplicadas em atividades de desenvolvimento e manutenção de software que não foram abordadas nos padrões de mercado ou apresentam dupla interpretação ou itens opcionais que devem ser aplicados a critério da organização.

O MS utiliza as instruções definidas no Manual do IFPUG [2] e previstas no Roteiro do SISP [10], porém foi preciso ajustar alguns e incluir outros para se adequar as situações vivenciadas pelo órgão, então os itens especificados abaixo devem ser seguidos sempre que for identificada ausência dos mesmos nos Editais.

#### Agrupamentos Lógicos do DBGeral

Devido à grande quantidade de demandas com divergências referentes às tabelas mantidas no agrupamento corporativo DBGeral, foi realizada uma análise profunda do modelo de dados e definidas as tabelas físicas que serão ou não consideradas nas mensurações do DATASUS.

Para a utilização adequada dos agrupamentos é necessário verificar as definições que se encontram descritas na Nota Técnica nº 002/2014 – CGAM/DATASUS/SGEP/MS em anexo.

#### Tabela de LOG

Criada para armazenar os dados das operações dos usuários. No MS, por padrão, os dados das operações de todos os projetos são armazenados na Tabela de Auditoria. Então a Tabela de Log não deve ser mensurada, pois independe da necessidade do negócio.

Baseado nos fundamentos do CPM – Parte 4, as funções transacionais que registram no LOG são as mesmas que registram informações no arquivo referenciado, portando já foram mensuradas.

Há ainda o Log de Exceções, recurso arquitetural para o registro de erros não previstos no negócio ou erros decorrentes de problemas no sistema. Como não há evidências objetivas da utilização desse recurso, sob o ponto de vista dos usuários, nas aplicações corporativas, não deve ser considerado na contagem de pontos de função.

#### Tabela de VIEW

Denominada de Materyalized View (MV), é a representação de uma ou de várias tabelas armazenadas em banco, mas com armazenamento próprio. A MV também poderá ser utilizada como forma de replicação de tabelas em instâncias distintas. Por mais que seja uma solicitação por parte do gestor, a mesma não deverá ser relacionada as funções de dados, pois o armazenamento é parte complementar das mesmas funcionalidades que processam os dados de negócio.

#### Tabela de Histórico

Tabela utilizada para armazenar os dados históricos de uma determinada funcionalidade, ou seja, os dados que foram operados pelo usuário. Como são os mesmos dados mantidos na tabela do sistema (TB), não deve ser considerada nas funções de transação nem nas de dados, pois o armazenamento dessas informações é parte integrante das mesmas funcionalidades que processam os dados de negócio.

#### Programas Batch

Normalmente, programas batch estão relacionados à lógica de processamento de funcionalidades do sistema medido e com base no escopo do serviço, para identificar como contar, é necessário descobrir o papel do batch no sistema e identificar a função transacional relacionada.

Se o batch está associado a mais de uma função, devem-se contar todas as funções impactadas com a manutenção.

Caso não seja possível encontrar o processo elementar que encapsula o programa batch, investigar se não é uma solução técnica, e nesse caso não aplicar a mensuração por pontos de função.

Exemplo:

O usuário solicita um relatório mensal que exibe um resumo de informações das Instituições Financeiras. A solução técnica foi rodar diariamente uma rotina (programa batch) que atualiza o resumo das Instituições Financeiras com os dados do dia. O objetivo é a Saída Externa (Relatório Mensal) e não a criação do programa batch (solução técnica).

#### Apuração especial

As contagens que apresentarem esse tipo solicitação, seguirá conforme definido no Roteiro do SISP [10], mas com ressalvas para algumas especificidades do DATASUS:

- A função de apuração será considerada conforme solicitação da área requisitante. Exemplo: se for solicitado à atualização de alguns campos, mesmo que tenha sido executada uma consulta durante o processamento, a apuração especial a ser mensurada é a de atualização dos dados, que é o objetivo principal da solicitação da área requisitante.

- Quando uma apuração já tiver sido realizada anteriormente e ocorrer apenas mudanças de parâmetros, essa será considerada como reexecução (AERE).

- DATASUS também entende que nas correções pontuais (SISP 2.2 - 4.10 Atualização de Dados) pode existir a  Gestão de Configuração (Armazenamento de script, versionamento, etc..),  pois essa é uma exigência do Setor de Banco de Dados do Ministério da Saúde, e independentemente da existência dessa gestão, deve ser considerado como "AD" da Tabela de Itens de contagem.

Scripts não serão analisados para a contagem de demandas de apuração especial, pois a contagem de PF é baseada na visão do usuário e é independente da forma de implementação. Desta forma, é importante que a descrição da demanda seja completa e clara, especificando os campos consultados/atualizados e se houve a necessidade de um processamento adicional como cálculo, dados derivados, e outros.

#### Dados de Código

Mesmo que os requisitos do usuário incluam a habilidade de manter dados de código, isso não os transforma em requisitos funcionais, pois sua natureza é não funcional, conforme definição no CPM, “os dados de código são uma implementação de requisitos não-funcionais do usuário”. Dado de código é implementação de requisitos técnicos e não deve influenciar o tamanho funcional da aplicação.

Assim, o Datasus entende que os dados de código e as transações que os mantém também não contam para o tamanho funcional da aplicação. Ou seja, não serão considerados na contagem de baseline das aplicações, pois não representam requisitos funcionais do usuário.

Entretanto, devido a questões de contratações, o Datasus entende que para projetos de desenvolvimento e manutenção evolutiva, que implique criação/manutenção nas funcionalidades consideradas dados de código, deve-se aplicar a orientação descrita nos tópicos Diretrizes Específicas nos itens (CFA, CFE, CFI, CTA e CTE) deste Guia de contagem.

#### Múltiplas Mídias

O IFPUG reconhece duas abordagens para contagem de funcionalidades entregues em mais de uma mídia: single instance e multiple instance. Conforme o próprio SISP 2.2 (Página 24), a determinação da contagem de PF seguindo a abordagem multiple instance ou single instance depende da avaliação do Escritório de Métricas da instituição.

O Setor de Métricas do DATASUS reconhece a abordagem Single Instance, ou seja, não entende que a mídia utilizada na entrega da função transacional é uma característica de diferenciação na identificação da unicidade da função transacional. Se duas funções entregam a mesma funcionalidade usando mídias diferentes, elas são consideradas a mesma funcionalidade em uma contagem de pontos de função.

#### Data Warehouse - DW

As demandas do tipo DW devem ser mensuradas conforme instruções do Guia de Contagem DW do SISP na versão atual publicada.

#### Diretrizes Específicas e Tabela de Itens Não Mensuráveis

São os padrões definidos com base na vivência diária com as contagens em Pontos de Função e que devem ser observados, aplicando-os quando necessário e sempre que não estiverem previstos nos editais de contratação.

Legenda:

- PC = Ponto Contado: Quantidade de Pontos de Função do Processo Elementar ou Função de Dados mensurado de acordo com as normas do CPM 4.3.1 do IFPUG e Roteiro do SISP.

- PF = Relacionado à quantidade de ocorrências impactadas.

- Aplicabilidade, se:

  - PC, então Fator de Impacto (FI) x Ponto Contado (PC).

  - PF, então FI x Quantidade de ocorrências.

| Código | Descrição | Fator de impacto (FI) | Tipo (Especificação) | Referência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAA | Camada Adicional de Apresentação: necessidade de criação de mais de uma camada de apresentação para a mesma aplicação, com as mesmas funcionalidades, porém com padrões visuais diferentes. | 0,30 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CFA | Alteração de funcionalidade referente a dado de código: alterações de funcionalidades em tabela já em produção. | 0,20 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CFE | Exclusão de funcionalidade referente a dado de código: exclusões de funcionalidades em tabela já em produção. | 0,10 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CFI | Inclusão de funcionalidade referente a dado de código: inclusões de funcionalidades em tabela já em produção. - Este item não deve ser considerado na contagem do tamanho funcional das aplicações (baselines). Dados de código não são considerados requisitos funcionais do usuário. | 0,30 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CTA | Alteração de Tabela de Dado de Código: alterações de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 0,60 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CTE | Exclusão de Tabela de Dado de Código: exclusões de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 0,40 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CTI | Inclusão de Tabela de Código: inclusões de tabelas CODE TABLE (CODE DATA). | 1,00 | PF | Guia de Contagem_MS |
| CV | Campos e Variáveis: inclusões/ alterações/ exclusões e padronização de nomenclatura de campos e variáveis em programas e tabelas sem impactar as funcionalidades. - Exemplos: link de acesso à arquivo e botão limpar posterior ao desenvolvimento da funcionalidade. | 0,08 | PF Por dado/campo | Guia de Contagem_MS |
| DHC | Dados HARD CODED: inclusões/alterações /exclusões de dados pertencentes a listas (combo box) ou tabelas físicas. | 0,04 | PF Por combo ou tabela | Guia de Contagem_MS |
| LT | Layout de Telas, Arquivos e Relatórios: alterações no layout de telas, relatórios ou arquivos sem impactar as funcionalidades. Englobam alterações referentes a posicionamento, cor, tamanho, botões, logomarcas e texto estático em geral. O Deflator de LT não deve ser utilizado para alterações em páginas estáticas. Neste caso, utilizar o MTP1. | 0,04 | PF Por item solicitado | Guia de Contagem_MS |
| MSG | Mensagens: alterações de mensagens de informação ao usuário, que não fazem parte de ALI ou AIE. | 0,04 | PF | Guia de Contagem_MS |
| MTP1 | Inclusões/alterações de menus de navegação estáticos, telas de ajuda ou páginas estáticas. | 0,20 | PF Por menu ou tela | Guia de Contagem_MS |
| MTP2 | Exclusões de menus, telas de ajuda ou páginas estáticas. | 0,10 | PF Por menu ou tela | Guia de Contagem_MS |
| PAR | Parâmetro: contempla a necessidade de alteração dos valores dos parâmetros, sem que a lógica de processamento tenha sido alterada. (Exemplo: ajustar filtro para recuperar dados entre 0 e 50 ao invés de valores entre 10 e 50). | 0,10 | PF Por campo | Guia de Contagem_MS |
| MI | Manutenção em Interface - Não adotado pelo MS, pois está contemplado no item “LT” dessa tabela. | 0,00 | PF | SISP 2.2 - Item 4.7 |
| AFRF50 Ou AFRF75 | Adaptação em Funcionalidades sem Alteração de Requisitos Funcionais. - O DATASUS restringe essa categoria aos 9 (nove) exemplos descritos no SISP e aos exemplos descritos no último tópico dessa seção. - O tópico "Colocar paginação em um relatório" não deve ser considerado, pois é padrão do MS que todo relatório seja desenvolvido com a paginação. Mas será considerada para relatórios anteriores ao conhecimento dessa informação. - - E quando surgir solicitação para incluir paginação, será mensurado como o tipo "LT". - Quando surgirem outras situações/exemplos que podem se encaixar nesse tópico, só serão considerados após análise e se forem especificados a seguir, como sub tópicos: - Necessidade de adequar o código de uma funcionalidade para se conectar à uma function de banco de dados criada. Mas quando a function já existir e tiver sofrendo alteração, as funcionalidades interligadas não precisarão de adaptação e não serão consideradas. - Necessidade de adequar o código de uma funcionalidade para melhora de performance da mesma. | 0,50 ou 0,75 | PC | SISP 2.2 - Item 4.8 |
| PEIP | Páginas Estáticas de Intranet, Internet ou Portal. - Não adotado pelo MS, pois está contemplado no item “MTP1 ou MTP2” dessa tabela. | 0,00 | PF | SISP 2.2 - Item 4.11 |
| MM | Múltiplas Mídias: funcionalidades entregues em mais de uma mídia que apresentam mesmos dados de saída e mesma lógica de processamento. • Consultas em .pdf, .doc, .xlsx, .csv, html, tela, impressão, serão consideradas como single instance. | 0,00 | PC | SISP 2.2 - Item 5 |

### Tipos de manutenção e deflatores

Independentemente do tipo de manutenção (evolutiva, corretiva ou adaptativa), uma vez que a empresa de software ajustou a funcionalidade evoluindo ou corrigindo, o próximo deflator a ser utilizado será 50%.

## CONTAGEM DE PONTOS DE FUNÇÃO NO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM MÉTODOS ÁGEIS

Para desenvolvimento de software com a utilização de métodos ágeis, devem ser aplicados os conceitos e orientações constantes no Roteiro de Métricas de Software do SISP 2.2 ou superior.

As contagens detalhadas serão realizadas ao fim de cada release dos projetos de desenvolvimento, que terão entre 1 e 3 Sprints. Entende-se como release um ciclo que perpassa sequencialmente pelas fases do processo de desenvolvimento de software com o objetivo de entregar, ao final do ciclo, um produto pronto a ser colocado em produção para uso. Com base nessa definição, entende-se que um produto pronto está associado aos produtos entregues e aceitos pelo Dono do Produto ao final de cada release. Ou seja, a contagem deve sempre ser baseada nos resultados entregues e aceitos (Produto Pronto). Cada Ordem de Serviço dos projetos com metodologia ágil da Fábrica de Software contemplará uma única release.

No desenvolvimento com métodos ágeis, é comum a existência de evoluções em uma funcionalidade durante a execução das sprints de uma release. Assim, entende-se que as alterações ocorridas dentro dessas características não sejam remuneradas de forma adicional ao total de pontos de função da contagem detalhada final da release, pois são relativas à evolução natural de requisitos, o que é uma característica inerente ao processo ágil e deve ser considerado na definição do valor do ponto de função. Ou seja, não há remuneração referente à funcionalidade alterada ou excluída quando tratar-se de Refinamento, exceto quando na alteração verifica-se aumento de complexidade. Neste caso, remunera-se a diferença na quantidade de pontos de função.

Considera-se que o ciclo de trabalho evolutivo inerente ao desenvolvimento ágil encerra-se a cada release. Dessa forma, as alterações que ocorrerem em funcionalidades existentes após o término da release devem ser tratadas como projeto de melhoria.

A planilha de contagem entregue para homologação deve possuir a identificação da Sprint em que a funcionalidade foi aceita. Se o desenvolvimento de uma funcionalidade for quebrado em mais de uma Sprint, deve-se considerar então a Sprint onde a funcionalidade foi aceita como pronta, no caso a Sprint mais recente onde a funcionalidade sofreu refinamentos.

É importante destacar também que na contagem da release para a atualização da baseline da aplicação, não devem constar as funcionalidades alteradas, excluídas e os refinamentos.

## Política de Auditoria

Mesmo após as contagens serem realizadas pelas Fábricas de Software e de Métricas, o órgão, por intermédio de servidor designado, poderá realizar homologações periódicas, por amostragem ou não, das contagens realizadas pelas contratadas, podendo solicitar revisões sempre que necessárias.

## Divergências

Em caso de divergências que permanecerem sem consenso entre a FSW e FME, será considerado o menor valor levando em consideração o princípio da economicidade.

## Processo de Revisão do Guia de Contagem

### Revisão para Correção de Inconsistências e Situações não Previstas

A revisão deste guia será feita sempre que forem verificadas inconsistências entre uma definição do CPM [2] e uma regra constante deste documento e/ou situações não previstas neste guia. Para as que não estão previstas, o DATASUS analisará e decidirá pela atualização ou não deste guia.

Sempre que necessário, o DATASUS poderá alterar o texto do Guia de Contagem, a fim de evitar duplicidades no entendimento, bem como melhorias.

### Revisão para Adoção de Novas Versões do CPM [2] e do SISP [10]

A adoção de nova versão do CPM e do SISP como referência para este Guia de Contagem pode ou não ser imediata à sua publicação. Nesse caso, haverá uma avaliação e definição por parte do DATASUS que informará sobre a aplicabilidade atualizando a versão desse guia.

# Referências Bibliográficas

[1]	IEEE Computer Society. IEEE Standard for Software Maintenance. IEEE Std. 1219 1998.

[2]	IFPUG. Counting Practices Manual – CPM. Version 4.3.1, January, 2010.

[3] 	JONES, C. Estimating Software Costs. Second Edition, Mc Graw Hill, 2007.

[4]	VAZQUEZ, C. et. al. Análise de Pontos de Função: medição, estimativas e gerenciamento de projetos de software. 7ª Edição, Editora Érica, 2007.

[5]	IFPUG. Framework for Functional Sizing. Version 1.0, September, 2003.

[6]	MORRIS, P. Counting “Non-Functional” Requirements when they are implemented as Software. Version 2.2, October 2006. http://www.totalmetrics.com

[7]	TCU. Instrução Normativa Nº 4, de 12 de novembro de 2010, expedida pela SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA, em vigor desde 02 de janeiro de 2011.

[8]	Ministério da Saúde. Processo de Gerenciamento e Desenvolvimento de Sistemas – PGDS, versão 3.0.

[9]	Ministério da Saúde. Edital do pregão eletrônico nº 154-2010.

[10]	SLTI/MP, Roteiro de Métricas de Software do SISP, Versão 2.1, 2015.

[11]	IFPUG. Considerations for Counting with Multiple Media. Release 1.1, April 15, 2010.

[12]	NESMA. NESMA EARLY FPA COUNTING  Acessado em Junho 20, 2011. (tradução em http://www.fattocs.com.br/traduzido/earlyfpa.asp).

# Anexos

## Participantes da reunião de finalização do mapeamento do dbgeral

## Nota Técnica nº 002/2014 – CGAM/DATASUS/SGEP/MS